ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЮРИСТУ

Правовая подготовка внедрения RFID-панели Hello Park во все парки

Регистрация семьи, данные детей, RFID-браслеты, игровой профиль, программа лояльности и обмен данными между участниками системы

Заказчик: Hello Park

Адресат: Юрист / юридическая команда, отвечающая за персональные данные и договорную модель сети

Версия: Черновик 1.0 от 18.08.2026

Приоритет: Подготовить российские парки к запуску; для иностранных парков сформировать отдельный маршрут проверки по местному праву

Главный ожидаемый результат. До запуска у каждого парка должна быть определена юридическая роль, оформлены необходимые уведомления и договоры, опубликован корректный комплект документов, а в интерфейсах должны быть внедрены согласованные тексты, отдельные согласия и доказуемая фиксация волеизъявления гостя.

# 1. Задача и границы работы

Нужно провести правовую подготовку к внедрению единой RFID-системы в парках Hello Park. Система связана не только с выдачей браслета: она создает профиль семьи, обрабатывает данные взрослого и ребенка, сохраняет историю посещений и игровой прогресс, участвует в программе лояльности и может обмениваться данными с кассой, СКУД, CRM, SMS-провайдером и другими сервисами.

Настоящее ТЗ описывает продукт обычным языком и задает перечень юридических решений и документов. Оно не фиксирует заранее, что каждый парк обязательно является самостоятельным оператором: юридическую роль каждого участника должен определить юрист по фактическим целям, полномочиям, договорам и доступу к данным.

Важно. Термин «сборщик персональных данных» в итоговых документах не использовать. Для российского контура необходимо определить: оператор персональных данных, лицо, обрабатывающее данные по поручению оператора, либо самостоятельные операторы по разным целям.

# 2. Как работает система

- Гость в парке сканирует QR-код и открывает мобильную форму регистрации, настроенную для конкретного парка и его юридического лица.

- Взрослый вводит номер телефона, получает SMS-код и подтверждает номер. До продолжения система показывает обязательные и необязательные юридические действия.

- Взрослый указывает свое ФИО и добавляет одного или нескольких детей: имя и дату рождения. Данные ребенка вводит взрослый, поэтому юрист должен определить форму подтверждения полномочий законного представителя.

- Система создает семейный профиль и QR-код / идентификатор программы лояльности. Данные сохраняются в базе и становятся доступны в RFID-панели уполномоченному сотруднику парка.

- После оплаты билета касса передает в систему номер чека и количество оплаченных входов либо иной токен активации. Без подтверждения оплаты привязка браслета должна быть заблокирована.

- Кассир находит семью, выбирает ребенка, считывает UID RFID-браслета и привязывает браслет к профилю ребенка.

- Во время посещения система связывает браслет с игровым профилем: аватаром, прогрессом, достижениями, уровнем, баллами и доступными или выданными призами. Фиксируются дата, время и парк посещения.

- При повторном посещении семья находится по ФИО или номеру телефона. Новый браслет может быть связан с прежним игровым профилем, чтобы сохранить прогресс.

- Дополнительно планируется или допускается обмен с кассой, СКУД, CRM / системой лояльности, SMS-провайдером, сервисами аналитики и Apple / Google Wallet. Каждый фактический обмен должен быть описан в реестре передач.

## 2.1. Два канала регистрации

- Саморегистрация: взрослый заполняет форму на своем телефоне по QR-коду.

- Регистрация кассиром: сотрудник вводит те же данные в панели, если гость не может использовать телефон.

Требование к юристу. Для регистрации кассиром подготовить равноценный сценарий получения и фиксации согласий. Нельзя считать, что кассир может принять согласие за гостя или пропустить его из-за ручного ввода.

## 2.2. Ссылки на продуктовые материалы

Пример формы регистрации: [ВСТАВИТЬ ПУБЛИЧНУЮ ТЕСТОВУЮ ССЫЛКУ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ ЮРИСТУ]

Локальный прототип для продуктовой команды: guest-registration/index.html

Текущие правила и политики всех парков: https://hello-park.ru/r

Техническое описание текущего пользовательского пути: docs/ТЗ_Интеграция_Кассы_Активация_Браслетов.md

# 3. Реестр данных, который необходимо подтвердить

Юрист должен проверить каждую строку, определить правовое основание, сроки хранения, состав получателей и допустимость обработки данных ребенка. Если поле не нужно для заявленной цели, его следует исключить из продукта.

| Субъект / блок | Данные | Зачем нужны | Что должен решить юрист |
| --- | --- | --- | --- |
| Взрослый / родитель | ФИО; номер телефона; статус и время SMS-подтверждения | Создание и поиск семейного профиля; связь с ребенком; обслуживание в парке | Основание; обязательность ФИО; срок хранения; порядок идентификации при запросах |
| Ребенок | Имя; дата рождения; связь со взрослым | Создание игрового профиля; возрастные сценарии; сохранение прогресса | Кто дает согласие; подтверждение полномочий представителя; минимизация даты рождения |
| Системные идентификаторы | ID взрослого, ребенка, семьи; QR / ID карты лояльности | Связь записей и поиск профиля | Срок; защита QR от извлечения открытых персональных данных |
| RFID | UID браслета; статус; история привязки, замены и очистки | Идентификация игрового профиля во время посещения | Считать ли UID псевдонимным идентификатором; правила повторного использования браслета |
| Посещения | Парк; дата и время; привязка браслета; история повторных визитов | Оказание услуги; восстановление профиля; аналитика | Разделить операционные сроки и аналитику; определить момент обезличивания / удаления |
| Игровой профиль | Аватар; уровень; прогресс; достижения; баллы; призы; статус выдачи | Игровая механика и программа лояльности | Отдельно определить цели игры и маркетинга; правила удаления без потери обязательного учета |
| Оплата / касса | Номер чека; количество билетов; токен активации; возврат; время операции | Разрешение выдачи браслета и защита от дублей | Определить, какие данные относятся к конкретному гостю и какие сроки задают учетные требования |
| Согласия | Текст и версия документа; выбранные флажки; дата и время; канал; ID профиля; технические доказательства | Подтверждение законности обработки и рассылок | Утвердить состав доказательств и срок их хранения; отзыв должен быть связан с версией согласия |
| Технические данные | IP, устройство, браузер, журналы входов и действий, ошибки, идентификаторы сессий | Безопасность, расследование ошибок и инцидентов | Подтвердить фактический состав; сроки; доступ; отражение в политике |
| Сотрудники парка | Учетная запись кассира / администратора; парк; роль; журнал действий | Разграничение доступа и аудит операций | Основание обработки данных работников; хранение логов; информирование работников |
| Потенциальные данные | Email, пол, фото, изображение лица, геолокация, cookie / аналитика | Только если реально включено в финальный продукт | Не включать «на всякий случай»; фото / лицо отдельно проверить на биометрию и распознавание |

# 4. Участники и карта передач

| Участник | Фактическая роль в процессе | Юридический вопрос | Данные для проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Юрлицо парка | Кассиры и администраторы видят и меняют данные; парк оказывает услугу | Самостоятельный оператор либо лицо по поручению - определить по целям и договору | Полное наименование, ИНН / ОГРН, адрес, контакт по ПД, номер записи в реестре РКН |
| Центральная компания / владелец платформы | Разрабатывает и администрирует систему; хранит общую базу; задает механику | Оператор, совместно определяющее лицо или обработчик по поручению - дать заключение по каждой цели | Юрлицо, страна, договоры с парками, права доступа, право использовать данные для аналитики / лояльности |
| Хостинг и резервное копирование | Серверы, базы, резервные копии | Обработчик / подрядчик | Провайдер, страна и адрес ЦОД, субподрядчики, сроки резервных копий, удаление |
| SMS-провайдер | Телефон, код / статус доставки, журналы | Обработчик либо самостоятельный получатель | Договор-поручение, страна, состав логов, срок хранения |
| Кассовое ПО | Чек, билеты, токен; возможно телефон или user_id | Источник / получатель данных | Минимизировать payload; определить договор и ответственность за ошибочные передачи |
| СКУД / турникеты | user_id, UID RFID, дата и время | Получатель данных для допуска | Проверить необходимость всех полей, срок и режим доступа |
| CRM / программа лояльности | ФИО, телефон, профиль, посещения, баллы | Получатель / обработчик / самостоятельный оператор | Цели сервиса и маркетинга разделить; определить участников программы |
| Аналитика, теги, cookies | Онлайн-идентификаторы, IP, события | Внешний сервис | Провайдер, страна, согласие на cookies, локализация и трансграничная передача |
| Apple / Google Wallet | Идентификатор карты и данные пропуска | Внешний сервис | Фактический состав и трансграничная передача; не запускать до отдельного решения |

# 5. Ключевые юридические задачи

## 5.1. Определить операторов по каждой цели

- Составить матрицу целей: посещение и допуск, игровой профиль, программа лояльности, маркетинг, аналитика, поддержка и безопасность.

- По каждой цели указать, кто определяет состав данных и операции: парк, центральная компания или оба участника независимо.

- Если парк действует только по документированному поручению центрального оператора, подготовить поручение обработки с обязательными условиями. Если парк использует данные для собственных целей, квалифицировать его как самостоятельного оператора по этим целям.

- Проверить, допускает ли договорная модель сети единые тексты, или документы должны быть индивидуализированы по каждому юрлицу парка.

## 5.2. Уведомления Роскомнадзора

- Для каждого российского юрлица проверить наличие и актуальность записи в реестре операторов персональных данных.

- Если уведомление не подавалось либо не покрывает новые цели, категории субъектов, состав данных, способы обработки, место базы и подрядчиков - подготовить подачу или изменение сведений до запуска.

- Отдельно проверить обязанность уведомления о трансграничной передаче, если к данным получают доступ иностранные компании или данные передаются иностранным сервисам.

- Предоставить Hello Park подтверждение подачи, регистрационный номер и копию окончательной формы по каждому парку.

Официальная форма уведомлений утверждена приказом Роскомнадзора от 28.10.2022 № 180: официальная публикация

## 5.3. Правовые основания и согласия

- Разнести основания обработки: исполнение договора / оказание услуги, согласие, обязанности по закону и иные применимые основания. Не использовать согласие там, где юрист рекомендует более устойчивое основание.

- Подготовить отдельное согласие на обработку персональных данных. С 01.09.2025 согласие должно оформляться отдельно от иной информации и документов, которые подтверждает или подписывает субъект; текущий объединенный флажок формы требует пересмотра.

- Отделить обязательную обработку для услуги от необязательных маркетинговых коммуникаций. Отказ от рекламы не должен блокировать вход в парк, создание профиля или начисление игровых баллов, если маркетинг не нужен для услуги.

- Подготовить отдельное подтверждаемое согласие на рекламу по SMS, телефону, email и мессенджерам, если такие каналы используются.

- Утвердить текст о данных ребенка и подтверждение, что форму заполняет родитель / законный представитель. Определить достаточный способ проверки полномочий без избыточного сбора паспортных данных.

- Если профиль, имя, фото, аватар или достижения публикуются для неопределенного круга лиц, отдельно проверить режим данных, разрешенных для распространения.

## 5.4. Публичные и договорные документы

- Политика обработки персональных данных для RFID-системы и формы регистрации - по каждому оператору либо единый документ с ясным распределением ролей.

- Согласие взрослого на обработку собственных данных.

- Согласие / подтверждение законного представителя на обработку данных ребенка.

- Правила программы лояльности с описанием владельца программы, участников, баллов, призов, срока действия и последствий удаления профиля.

- Отдельное согласие на рекламные сообщения.

- Cookie-уведомление и настройка аналитики для веб-формы.

- Поручения на обработку и договорные приложения с центральной компанией, парками, хостингом, SMS, CRM, СКУД и другими подрядчиками.

- Внутренние документы оператора: политика, перечни данных и допущенных лиц, назначение ответственного, порядок запросов субъектов, сроки хранения и уничтожения, обучение персонала, порядок инцидентов.

## 5.5. Защита, доступ, сроки и инциденты

- Утвердить принцип доступа только к данным своего парка и необходимым функциям; отдельно описать доступ центральной поддержки и администраторов.

- Задать сроки хранения по каждой цели, включая архивы и резервные копии. Формулировки «бессрочно» или «неограниченно» заменить на обоснованные сроки и события удаления.

- Установить процесс исправления, выгрузки, отзыва согласия, прекращения рассылок, блокирования и удаления данных, включая данные ребенка и связанные записи RFID / лояльности.

- Подготовить регламент инцидентов: кто фиксирует событие, кому парк сообщает внутри сети, кто взаимодействует с Роскомнадзором и субъектами. Процесс должен позволять выполнить применимые уведомления Роскомнадзора в течение 24 часов об инциденте и в течение 72 часов о результатах внутреннего расследования.

- Подтвердить первичную запись и хранение данных граждан РФ в базах на территории России и проверить все иностранные сервисы / доступы.

# 6. Что уже видно по текущему прототипу и документам

- Один флажок формы объединяет правила парка, программу лояльности и согласие на обработку данных. Юрист должен дать отдельные тексты и указать, какие флажки обязательны, а какие добровольны.

- Прототип жестко ведет на документы парка Avenue Sever / «Селигерская». При запуске ссылка и реквизиты должны определяться конкретным парком, а сервер должен фиксировать версию показанного документа.

- Текущие политики парков в основном описывают посетителей сайта и типовой набор «имя, email, телефон, cookies». RFID-система добавляет данные ребенка, UID браслета, посещения, игровой прогресс, баллы, призы и обмены с кассой / СКУД / CRM; действующий охват нужно расширить.

- В опубликованных политиках уже указаны разные операторы по паркам. Это подтверждает, что нельзя выпустить одну обезличенную форму без маршрутизации по юрлицу и без общей договорной модели.

- Некоторые политики заявляют отсутствие передачи третьим лицам или неограниченный срок обработки. Эти положения могут не соответствовать будущей архитектуре с центральной платформой и подрядчиками и должны быть проверены.

- В текущем прототипе регистрация и SMS являются имитацией и данные не сохраняются на сервере. До юридического заключения нужно предоставить финальную архитектуру: где база, кто администрирует, кто видит данные, какие API и подрядчики реально включены.

Стоп-фактор запуска. Не переносить текущий единый флажок и ссылки «Селигерской» в промышленную форму для всех парков без письменного согласования юриста.

# 7. Результаты, которые должен передать юрист

- Письменное заключение по ролевой модели: оператор(ы), обработчики по поручению, самостоятельные цели и ответственность сторон.

- Матрица готовности по каждому парку: юрлицо, страна, оператор, запись в реестре / местная регистрация, необходимые действия, статус и блокеры.

- Заполненные и готовые к подаче уведомления Роскомнадзора и уведомления об изменении сведений; при необходимости - документы по трансграничной передаче.

- Финальный комплект публичных документов и согласий с переменными для конкретного парка.

- Договорная схема и шаблоны поручений / приложений со всеми участниками обработки.

- Точные требования к интерфейсу: тексты, отдельные флажки, обязательность, порядок переходов, возрастные формулировки, ссылки, версии и состав журналируемых доказательств.

- Реестр данных и передач с утвержденными сроками хранения и правилами удаления.

- Внутренний пакет для парков: приказ о назначении ответственного, инструкции кассиру и администратору, матрица доступа, обработка запросов, уничтожение, обучение и инциденты.

- Финальный юридический чек-лист допуска к запуску с подписью / подтверждением по каждому парку.

## 7.1. Критерии приемки

- ☐ По каждому парку есть однозначно указанное юрлицо и юридическая роль.

- ☐ Нет ссылок на документы другого парка или другого оператора.

- ☐ Все поля формы отражены в документах и имеют цель, основание и срок хранения.

- ☐ Согласия разделены и могут быть доказаны по конкретной версии текста.

- ☐ Маркетинг отключаем и не является условием обязательной услуги.

- ☐ Данные ребенка и полномочия взрослого оформлены согласованным способом.

- ☐ Все получатели и подрядчики отражены в договорной и публичной документации.

- ☐ Подтверждены уведомления регулятору и локализация базы; трансграничные потоки либо оформлены, либо отключены.

- ☐ Назначены ответственные и утвержден регламент запросов / удаления / инцидентов.

- ☐ Продуктовая команда получила точные тексты и правила поведения интерфейса без двусмысленных рекомендаций.

# 8. Информация, которую Hello Park должен предоставить юристу

- Перечень всех парков в фактическом охвате запуска и их юридические реквизиты.

- Договоры франшизы / лицензии / оказания IT-услуг между центральной компанией и парками.

- Существующие номера записей в реестре операторов и копии ранее поданных уведомлений.

- Архитектурную схему: серверы, базы, резервные копии, страны размещения, администраторы и удаленный доступ.

- Перечень подрядчиков и договоров: хостинг, SMS, CRM, аналитика, касса, СКУД, Wallet, поддержка.

- Финальный список полей, API payload и журналов; отдельно - какие функции уже есть и какие только планируются.

- Матрицу ролей сотрудников и перечень операций, доступных кассиру, администратору парка и центральной поддержке.

- Желаемые сроки сохранения профиля, прогресса, истории визитов, баллов и неиспользованных призов.

- Публичную тестовую ссылку на форму и тестовый доступ к RFID-панели.

- Контакты ответственных от продукта, IT, безопасности, маркетинга и операционного блока.

# 9. Матрица решений, которую просим заполнить

| Вопрос | Решение юриста | Что должно быть выдано |
| --- | --- | --- |
| Оператор данных взрослого | Кто и по каким целям? | Юрлицо, обоснование, документы |
| Оператор данных ребенка | Совпадает ли с оператором взрослого? | Юрлицо, основание, форма представительства |
| Центральная база | Оператор или обработчик? | Договорная конструкция и ответственность |
| Уведомление РКН | Новое / изменение / не требуется | Основание, дата, номер, подтверждение |
| Трансграничная передача | Есть / нет | Страны, получатели, уведомление или запрет |
| Обязательное согласие | Нужно ли и на какие цели? | Финальный отдельный текст |
| Маркетинг | Какие каналы и кто рекламораспространитель? | Отдельное согласие и отзыв |
| Сроки хранения | По каждому блоку данных | Срок / событие удаления / исключение |
| Инциденты | Кто уведомляет и принимает решения? | Регламент, контакты, сроки |
| Допуск к запуску | Разрешено / условно / запрещено | Условия и оставшиеся блокеры |

# 10. Текущие документы российских парков

Единая страница-реестр: hello-park.ru/r. Перечень ниже фиксирует опубликованные ссылки на дату подготовки ТЗ; юрист должен проверить фактическую редакцию и юридическое лицо в каждом документе.

| Парк | Оператор в текущей политике | Персональные данные | Другие документы |
| --- | --- | --- | --- |
| Благовещенск | ИП Никеенко Михаил Николаевич | Политика | Правила |
| Владикавказ | ООО «ИТ ТЕХГРУПП» | Политика | Правила ¦ Лояльность |
| Воронеж | ООО «Карусель» | Политика | Правила ¦ Лояльность ¦ Акция |
| Каспийск | ИП Абуев Шамиль Арсланбекович | Политика | Правила ¦ Лояльность |
| Авиапарк | ИП Никеенко Анастасия Сергеевна | Политика | Правила ¦ Лояльность |
| МЕГА Теплый Стан | ООО «Хеллоу Парк Мега» | Политика | Правила ¦ Лояльность ¦ Акции |
| Ривьера | ООО «Диджитал Эксхибишенс» | Политика | Правила ¦ Лояльность |
| Avenue Sever | ООО «Компакленд» | Политика | Правила ¦ Лояльность |
| Сахалин | ООО «Гейм Мастер» | Политика | Правила ¦ Лояльность |
| МореМолл, Сочи | ИП Бутаев О. А. | Политика | Правила ¦ Лояльность |

Примечание. В таблице даны отдельные прямые ссылки на опубликованные правила, лояльность и акции. Перед отправкой пакета следует повторно сверить его с hello-park.ru/r, поскольку набор и адреса документов могут измениться.

# 11. Иностранные парки

На странице hello-park.ru/r также перечислены парки в Азербайджане, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Бразилии, Колумбии, Литве и Омане. Для них нельзя механически применять российский пакет. Юрист должен определить местное юрлицо, применимое право, требования к данным детей, регистрации оператора, локализации, международной передаче, cookies и маркетинговым коммуникациям; при необходимости привлечь местного консультанта.

| Парк | Страна / режим | Политика | Правила |
| --- | --- | --- | --- |
| Баку | Азербайджан | Политика | Правила |
| Атырау | Казахстан | Политика | Правила |
| Душанбе | Таджикистан | Политика | Правила |
| Ташкент | Узбекистан | Политика | Правила |
| São Paulo | Бразилия | Политика | Правила |
| Plaza Central, Bogotá | Колумбия | Политика | Правила |
| Kaunas | Литва / ЕС | Политика | Правила |
| Muscat | Оман | Политика | Правила |

Дополнительный документ Bogotá: условия мероприятий и праздников

# 12. Нормативные ориентиры для проверки юристом

Список не заменяет юридическое заключение и должен быть перепроверен на дату запуска. Он дан, чтобы не потерять ключевые блоки при подготовке документов.

| Источник | Что проверить | Ссылка |
| --- | --- | --- |
| Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» | Определение оператора; принципы и основания обработки; поручение обработки; согласие; распространение; трансграничная передача; локализация; организационные и технические меры; инциденты; уведомление оператора | Открыть |
| Приказ Роскомнадзора от 28.10.2022 № 180 | Формы уведомлений об обработке, изменении сведений и прекращении обработки | Открыть |
| Федеральный закон № 38-ФЗ «О рекламе», статья 18 | Предварительное согласие на рекламу по сетям электросвязи | Открыть |
| Страница документов Hello Park | Текущие политики, правила посещения, лояльность и акции по паркам | Открыть |

# 13. Формат финального ответа юриста

Просим не ограничиваться комментариями к текстам. Финальный ответ должен содержать готовые документы, таблицу по каждому парку и однозначные инструкции продуктовой команде. Для каждого вопроса использовать статус: «готово», «нужно действие», «блокирует запуск» или «не применимо», с ответственным и сроком.

Финальный критерий. Парк допускается к RFID-запуску только после закрытия обязательных юридических, договорных, регуляторных и продуктовых пунктов для его юрлица и юрисдикции.